|  |  | 작성자 | 2017180012 박주용 2017180029 이예준 2017182030 이수민 | 팀명 | FruitsPangPang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 |  | 기간 | 2022.01.17~2022.01.23 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 박주용 바닥 머티리얼 제작, 캐릭터 애니메이션 수정, 돌&나무상자 모델링, 텍스처링, 제작된 캐릭터 호환성 테스트 - 이예준 캐릭터 리깅&스키닝, 샘플 애니메이션 제작 - 이수민 인벤토리, 나무 열매 생성&수확 구현 및 서버 동기화, 서버 프레임워크 수정, 버그 수정 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 박주용

바닥 머티리얼 블루프린트로 제작(머티리얼 함수 사용), 캐릭터 애니메이션 키 프레임 수정 테스트(언리얼 공식 문서 참고)

  - 이예준

  - 이수민

<현재 UI가 만들어지지 않아 text로 나오고 있다>

인벤토리 로직 구현, 과일 습득, 던지기 과일 개수 인벤토리와의 연동 및 서버와의 동기화.

나무에서 과일 생성되는 것 서버에서 관리, 과일 습득 또한 서버와의 동기화

| 문제점 정리 | - 캐릭터 리깅, 스키닝 작업 후 언리얼에 임포트 했을 때 애니메이션이 이상하게 동작함. - 언리얼 에디터에서 플레이 버튼을 누르고 정지(esc)를 눌렀을 경우 가끔씩 invalid handle 오류로 인해 언리얼이 꺼지는 경우 발생. - 병원 건물 바닥이 너무 높음. | 해결 방안 | - 반복 수정 - 코드 수정 (Network class 내에 isInit private 변수를 만들어서, 한번 release 됐다면 내부 release를 두 번 하지 못하게 해서 해결함) - 병원 다시 제작 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 | 2022.01.24~2022.01.30 |
| 다음주 할 일 | 박주용: 제작된 캐릭터를 주 캐릭터로 수정 적용(애니메이션 블루프린트, Montage 수정 등), 리스폰 지역 모델링, 남은 과일 텍스처링 이예준: 남은 과일 모델링 이수민: UI 제작 및 연동 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |