|  |  | 작성자 | 2017180012 박주용 2017180029 이예준 2017182030 이수민 | 팀명 | FruitsPangPang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 |  | 기간 | 2022.02.28~2022.03.08 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 박주용 로코모션 및 aim 수정버전 FruitsPangPang 프로젝트에 적용, 고화질 과일 사진 제작 - 이예준 수박 쪼개지는 이펙트, 안개 이펙트 구현, 인벤토리 ui 사진 변경 - 이수민 AI client에 Server 삽입, 구급상자(FirstAidKit) 생성 구현 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 박주용

인벤토리 UI에 쓰일 고화질 과일 사진 제작. (Substance 3d Painter)

  - 이예준

수박 쪼개지는 이펙트 구현: destructible mesh 이용,

안개 이펙트: cascade particle 이용

인벤토리 ui에 고화질 과일 사진 적용.

  - 이수민

<구급상자 생성 스크린샷>

AI 한 개당 Socket을 가지게 된다.

다중접속 컨트롤은 iocp로 하려 했으나, multithread의 data race문제를 야기할 수 있고, concurrent Queue로 메시지 큐를 만들어서 data race를 해결한다 해도, 너무 복잡하게 해결하는 방식이다.

그냥 overlapped i/o callback 방식을 써서 해결했다.

Overlapped 확장 구조체에 OwnerId를 넣어서 어느 Ai가 이 구조체를 소유하고 있는지 판별하여 callback에서 넘어오는 인자를 가지고 client_id를 판별하여 개개의 process_packet을 사용할 수 있게 만들어주었다.

- LevelBP 생성

모든 액터들이 생성되고 마지막에 서버와 Connect을 해줘야 하는데, LevelBP가 제일 마지막에 Call 되므로, LevelBP에서 Connect를 해준다.

- ThrowBP를 C++(throw)로 change.

Throw 로직이 바뀌어서 Projectile에 ProjectileMovementComponent가 C++로 관리되어야 하기 때문에 추가해주었다.

- 던지기 패킷 관련 작업

기존엔 FQuat를 넘겨주었는데 FRotator로 수정, 기존 패킷은 건드릴 필요가 없었다. 오히려 4바이트를 안 써도 되는 구조로 바뀜.

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 | 2022.03.09~2022.03.15 |
| 다음주 할 일 |  |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |