|  |  | 작성자 | 2017180012 박주용 2017180029 이예준 2017182030 이수민 | 팀명 | FruitsPangPang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 |  | 기간 | 2022.01.24~2022.01.30 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 박주용 캐릭터 언리얼로 임포트 작업, 버섯 집(리스폰 존), 울타리 모델링&텍스처링, 과일 및 구급상자 텍스처링, 작업한 에셋들 전부 언리얼로 임포트 작업 - 이예준 과일 및 구급상자 모델링 - 이수민 인벤토리 ui제작, 나무 파밍과 ui 연동, 과일 랜덤 리스폰, 프로젝트 옮기기 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 박주용

언리얼로 캐릭터 임포트 작업(주 캐릭터로 적용, 애니메이션 Blueprint, Montage 제작, 애니메이션 키 프레임 수정 등)

리스폰 지역 건물을 버섯 모양의 집으로 모델링, 텍스처링(메이플스토리의 머쉬맘을 본 따 텍스처링) + 울타리 모델링, 텍스처링

두리안, 밤송이, 바나나, 바나나 껍질, 당근, 호박, 대파, 구급상자 텍스처링

제작한 에셋들 임포트 작업(임포트 후 크기 조절 및 머티리얼 제작 후 입히기)

  - 이예준

호박, 두리안, 밤송이, 바나나, 바나나 껍질, 당근, 대파, 구급상자 모델링

  - 이수민

기초적인 Inventory HotKey UI 제작.

Inventory를 class에서 BP화(class를 기반으로 editor상에서 엑터화)-> MyCharacter Class에서 Inventory를 Spawn하는 방식을 class Spawn에서 BP_ActorSpawn으로 교체.

던질 때 클라이언트의 인벤토리와 UI 동기화

서버와의 인벤토리 동기화 UI에 이미지 넣는 작업.

과일 파밍과 Inventory UI 동기화

나무 종류 Green/Orange 분류 및 서버와의 동기화(아직 서버에서 일방적으로 id를 보내진 않고 서로 id를맞춰주어야함.)

초록 나무에서 파밍했을때 아이템 토마토 or 키위 랜덤으로 생성

기존 Test Project에서 Main Project로 작업 내용 이동.

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 | 2022.01.31~2022.02.06 |
| 다음주 할 일 | - AI 캐릭터 랜덤하게 이동, 이동시 장애물에 부딪치지 않음. - 토마토가 벽에 달라붙기, 토마토가 벽 아래로 흘러내리기 - 과일 피격시 데미지 구현, HP구현, 사망시 리스폰 (HP UI, 피격 이펙트) |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |